ACUERDO DE CONSTRUCCIÓN.

En Santiago de  Chile 4 de marzo  2023, entre Rolando Norberto Collazo Roger C.I 14.733.083-9 en adelante el “Mandante”, con domicilio para estos efectos en la calle Walker Martinez 3327  La Florida,  Región Metropolitana, y por otra parte  Jairo Montes Chitiva representante legal  COBERTIZOSYQUINCHOS.COM, Rut 14.698.307-3 ambos con domicilio en Santa Elena 1722, comuna de Santiago, en adelante el “Constructor” se ha celebrado el siguiente Contrato de Construcción de Obras Menores, en adelante “Contrato” :

ANTECEDENTE GENERALES: El Mandante es dueño de la propiedad ubicada en la dirección ya mencionada.  El Mandante encarga al Constructor la ejecución de las obras menores de Construcción e Implementación de un techo para terraza de acuerdo con las especificaciones que se indicarán.

Fecha ejecución:

Desde 8/3/2023 por 2 días hábiles (de lunes a viernes) desde las 9 am a las 6 pm. Se cuentan los días hábiles desde el momento que se encuentra el material en la obra.

1.0 EL CONTRATO: El Constructor declara haber tenido pleno acceso a la edificación existente, al terreno y conoce todas las condiciones en donde se ejecutarán las obras.  Toda omisión en revisar tal información, datos y muestras no liberará al Constructor de sus responsabilidades pactadas en el contrato y no dará lugar a aumentos del precio ni del plazo pactado. Será de responsabilidad del constructor determinar, revisar y verificar en terreno que la información, datos, medidas o muestras entregados por el mandante y que son parte del contrato, son adecuados y completos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones contractuales que le corresponden.  El mandante tendrá derecho a inspeccionar las obras, suministros, procesos de ejecución de las obras, materiales y en general los servicios a ser provistos por el constructor en virtud de lo establecido en el contrato.

2.0 ALCANCE DEL CONTRATO: El mandante encarga al constructor la ejecución de las obras de edificación, habilitación e instalación de un cobertizo de 8 m2 aproximados en madera de pino Oregón en la estructura y pino radiata en el cielo con tablas de 1x3, se contempla la instalación de 2 focos con accesorios y canaletas con todos sus accesorios. Cubierta de policarbonato alveolar opal de 4mm. H clic, perfil U y cinta de aluminio, color palo de rosa C. Demolición y retiro de estructura existente.

3.0	GARANTIA: El constructor entrega una garantía de correcta ejecución de los trabajo por 12 meses, contados desde la recepción final de las obras. Durante este período  el  constructor  se compromete a reparar, sin ningún costo para el mandante, cualquier daño que sea atribuible a una mala ejecución de las obras. Se deja expresa constancia que el constructor es responsable de los materiales que se utilizarán en esta obra.

- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio único y total de las obras de construcción materia del presente contrato ascenderá a la suma de $ 1.050.000.  El valor señalado en el párrafo anterior considera, sin ser limitativo o excluyente, todos los gastos por concepto de traslado, alimentación, materiales, fletes, personal de apoyo y todo lo que sea necesario para realizar dicha labor, sean gastos directos, indirectos, gastos generales, imprevistos, pérdidas y/o utilidades. La modalidad de pagos será: 50%  de la primera partida con la firma de este documento.  Saldo final, contra entrega de cada una de las partidas a entera satisfacción del mandante.

El constructor tendrá un plazo de 10 días para  solucionar  los pendientes identificados a la entrega provisional de las obras. En caso de que el constructor no solucione los pendientes en este plazo, el mandante estará facultado para retener el saldo. Si existiera diferencia a favor del constructor, el mandante se obliga a devolver estos saldos. El constructor deja expresa constancia que libera de toda responsabilidad al mandante:

-Por la compra de todo o parcialmente del material de construcción.

-Por los fletes, traslados, entregas del material de construcción

-Por los cambios o defectos del material de construcción

-Por los excedentes o retiros de escombros

Para constancia y aceptación, firman:

Jairo Montes Chitiva	                           Rolando N. Collazo

Rut 14.698.307-3                                                                                        Rut. 14.733.083-9